# CRM 2.69 业务验收 Checklist

文档用途：业务部门按场景逐项勾选验收，发现问题请记录「环境 / 账号 / 复现步骤 / 截图」。

说明：投流对接类验收需与 IT / 运营协同准备测试线索与环境；本文档不含账号、Token 等敏感信息。

结果填写：通过打勾或填「通过」；不通过请填「不通过」并备注。

# 使用说明

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| 序号 | 验收项编号 |
| 验收场景 | 需验证的功能点 |
| 验收步骤要点 | 建议操作路径（可细化到用例） |
| 预期结果 | 通过标准 |
| 验收人 | 业务侧签字或姓名 |
| 验收日期 | 完成日期 |
| 结果 | 通过 / 不通过 / 阻塞 |
| 备注 | 缺陷编号、说明等 |

# 1. 线索 / 客户列表筛选

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 创建人筛选 | 打开线索列表 → 使用「创建人」多选 + 搜索 | 可选中多个创建人，搜索可缩小选项范围 |  |  |  |  |
| 1.2 | 国家筛选（线索） | 线索列表 →「国家」多选 + 搜索 | 同上，筛选后列表数据符合所选国家 |  |  |  |  |
| 1.3 | 创建人筛选（客户） | 打开客户列表 →「创建人」 | 与线索列表行为一致 |  |  |  |  |
| 1.4 | 国家筛选（客户） | 客户列表 →「国家」 | 与线索列表行为一致 |  |  |  |  |

# 2. 新建线索 / 客户 / 线索转客户 — 跟进人分配

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 新建线索 — 系统分配 | 新建线索 → 跟进人选择「系统分配」 | 展示与自动流转规则相关的提示文案 |  |  |  |  |
| 2.2 | 新建线索 — 指定个人 | 选择「指定跟进人」→ 指定到个人，尝试姓名模糊搜索 | 默认倾向本人；可选范围为商城启用用户；可搜到目标用户 |  |  |  |  |
| 2.3 | 新建线索 — 指定小组 | 选择「指定到小组」 | 可选范围为启用中的权限组；展示组名及成员信息 |  |  |  |  |
| 2.4 | 新建客户 — 跟进人 | 新建客户 → 客户跟进人字段 | 与新建线索的分配逻辑、文案一致 |  |  |  |  |
| 2.5 | 线索转客户弹窗 | 线索转客户 → 在弹窗中设置跟进人 | 与新建线索分配方案一致 |  |  |  |  |

# 3. 线索「转介绍」与介绍人信息

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 来源为转介绍 — 表单必填 | 新建线索，来源选「转介绍」，不填介绍人保存 | 无法保存或明确提示介绍人姓名、联系方式必填 |  |  |  |  |
| 3.2 | 介绍人字段长度 | 介绍人姓名、联系方式各输入超长内容（如 >255） | 按产品规则限制长度或提示 |  |  |  |  |
| 3.3 | 详情页展示 | 保存含介绍人的线索 → 打开详情 | 介绍人姓名、联系方式在详情可见 |  |  |  |  |
| 3.4 | 导入 — 转介绍缺字段 | 准备来源=转介绍但缺少介绍人字段的导入文件 | 导入失败，报错提示需补充介绍人姓名/联系方式 |  |  |  |  |
| 3.5 | 导入 — 转介绍完整 | 来源=转介绍且介绍人字段齐全 | 导入成功，数据与列表/详情一致 |  |  |  |  |

# 4. 客户查重（新菜单）

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 菜单入口 | 客户菜单下找到「客户查重」 | 菜单可见、可进入（权限符合预期） |  |  |  |  |
| 4.2 | 无匹配结果 | 输入不存在的关键词查询 | 展示「未发现重复客户」类文案及引导说明 |  |  |  |  |
| 4.3 | 无结果 — 立即新建 | 点击「立即新建该客户」 | 弹出新建客户；与列表「新建客户」按钮权限一致 |  |  |  |  |
| 4.4 | 有匹配结果 | 输入能匹配的关键词 | 列表展示匹配记录，字段与需求一致 |  |  |  |  |
| 4.5 | 公海 — 去认领 | 匹配记录跟进人为公海，点击「去公海认领」 | 新标签打开公海并搜索出对应客户名 |  |  |  |  |
| 4.6 | 公海 — 无权限 | 使用无公海 Tab 权限的账号点击认领 | Toast 提示无公海池权限等 |  |  |  |  |
| 4.7 | 非公海 — 联系跟进人 | 跟进人非公海 | 展示「联系跟进人」，不支持点击跳转（若需求如此） |  |  |  |  |

# 5. 列表脱敏（联系人 / 线索 / 客户）

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 联系人列表 | 查看含官网账号、手机、邮箱的列表行 | 脱敏：首尾各 3 位可见，中间为 * |  |  |  |  |
| 5.2 | 线索列表 | 同上字段 | 同上 |  |  |  |  |
| 5.3 | 客户列表 | 同上字段 | 同上 |  |  |  |  |
| 5.4 | 详情页不脱敏 | 打开上述对象的详情页 | 官网账号、手机、邮箱完整展示（不脱敏） |  |  |  |  |

# 6. 英文商城 — 公司 + 国家唯一、多邮箱子账号

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 唯一性 — 同国同名 | 同一国家、同一公司名注册两次 | 按规则校验为重复或不可重复注册（与需求一致） |  |  |  |  |
| 6.2 | 唯一性 — 不同国家同名 | 不同国家、相同公司名注册 | 允许分别存在（公司+国家唯一） |  |  |  |  |
| 6.3 | 同公司多邮箱 | 同一公司下第二个邮箱注册 | 注册成功，新账户为子账号关系正确 |  |  |  |  |

# 7. 代客下单 — 未注册客户、注册状态、个人转企业

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 客户列表 — 注册状态 | 查看未注册商城账号的客户 | 注册状态为「未注册」；账号/手机占位展示符合需求 |  |  |  |  |
| 7.2 | 注册状态筛选 | 使用「注册状态」筛选项 | 已注册 / 未注册筛选结果正确 |  |  |  |  |
| 7.3 | 代客下单 — 选无账号客户 | 选择未注册客户下单 | 不展示子账号模块；灰字提示未注册商城账号 |  |  |  |  |
| 7.4 | 代客下单 — 线上支付 | 无账号客户尝试选线上支付 | 不可选或按钮置灰； Hover 提示原因 |  |  |  |  |
| 7.5 | CRM 开通账号后 | 对原为「--」占位客户开通账号 | 占位替换为开通账号，且为主账号逻辑正确 |  |  |  |  |
| 7.6 | 客户主动注册后 | 客户自行注册与 CRM 客户合并场景 | 注册账号替换「--」，主账号逻辑正确 |  |  |  |  |
| 7.7 | 个人转企业 — 数据与状态 | 执行个人用户转企业客户 | 个人客户软删除；联系人同步；会员绑定解除 |  |  |  |  |
| 7.8 | 个人转企业 — 动态 | 查看客户动态、联系人动态 | 各有一条转换记录；联系人来源含「个人客户转换」 |  |  |  |  |
| 7.9 | CRM 创建客户下推 | 新建 CRM 客户后在 ERP / 商城侧核对 | 客户 ID 已下推，后续订单/同步无断档 |  |  |  |  |

# 8. 百度投流线索 — 同步与回传（需协同环境）

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 线索入库 | 百度渠道来一条测试线索 | CRM 可见；线索来源标识为百度投流（或约定名称） |  |  |  |  |
| 8.2 | 渠道详情字段 | 新建/编辑线索「渠道详情」 | 可录入、详情展示与编辑；长度符合规则 |  |  |  |  |
| 8.3 | 定时同步与去重 | 与 IT 确认同步任务执行后 | 重复线索不重复入库或按规则合并 |  |  |  |  |
| 8.4 | 回传 — 等级与状态 | 按 AB / C / D、公海等场景各做一次 | 回传码与需求文档一致（由技术侧核对日志） |  |  |  |  |

# 9. 腾讯投流线索 — 同步与回传（需协同环境）

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 线索入库 | 腾讯渠道测试线索 | CRM 可见；来源为腾讯投流（或约定名称） |  |  |  |  |
| 9.2 | leads_id 记录 | 技术侧确认后台记录 | 可用于回传的 leads_id 存在 |  |  |  |  |
| 9.3 | CRM 状态回传腾讯 | 分配成功/失败、转换成功、作废等各场景 | leads_convert_type 等与接口文档一致 |  |  |  |  |

# 10. 回归与权限（建议抽样）

| 序号 | 验收场景 | 验收步骤要点 | 预期结果 | 验收人 | 验收日期 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 角色权限 | 销售 / 客服 / 管理员各抽 1 个账号 | 菜单、按钮、数据范围符合角色设计 |  |  |  |  |
| 10.2 | 核心流程 | 线索 → 跟进 → 转客户 → 订单（若适用） | 主流程无阻断性缺陷 |  |  |  |  |

# 验收签署（可选）

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务负责人 |  |  |  |
| 产品 / 运营 |  |  |  |
| 测试负责人 |  |  |  |

文档版本：与 CRM 2.69 需求文档对齐整理。若需求变更，请同步更新 Markdown 后重新运行 build_crm269_checklist_exports.py。